2014년 2월 5일 회의 진도점검회의

* 시스템 디자인 리뷰 관련
* SDR 에서 두가지 문서: 버전 업데이트 2.0 요구 사항 명세서
* SSS(시스템 요구 사항 명세,
* SSD: 시스템 서브 시스템 설계)
* 설계서 초안 리뷰
* 산출물: 4월 9일 보고서 제출 모든 결과물 4월 6일 이전에 완료
* 3월 말까지 제출
* 5월 초에 평가 예정
* TDOA 알고리즘 구현 시뮬레이션 구현
* Gamin 구매 완료(모피언스)
* 인천공항 SRR 내용 추가
* 최근에 나왔던 입찰 요구 사항을 만족하는지
* ICD (항우연, 우리별) 문서는 1종만 한다.
* 각각의 요구사항에 대한 설계 고려 사항 진행
* 요구사항 입증방안 : 설계 반영 사항 매칭 할 수 있도록 정리
* 테스트를 할 장비 및 프로그램
* 적합성 테스트에 대한 임무
* 구성품에 대한 성능 입증
* SDR 회의 2월 27일 SDR 우리별 오후 2시
* 인터페이스 관련 문서 (성능 적합성 고시 문서)

2014년 2월 14일 에이엔디 오전 10시 30분 회의